# InspectIA — Plan de desarrollo

22/09/2026 · Mati

Plan completo para desarrollar el proyecto final de IA: inspección visual de defectos superficiales con computer vision sobre el dataset KolektorSDD2. Primero el plan general por fases y después el subplan detallado de cada una. El stack está en el archivo "InspectIA - Stack tecnologico" y la idea con las respuestas a la consigna en "InspectIA - Proyecto Final de IA".

## Resumen: qué se construye

- Baseline: k-NN o regresión logística sobre features de una ResNet18 preentrenada congelada. Es la referencia mínima que pide la cátedra.

- Modelo principal: CNN ResNet18 con transfer learning, entrenada con piezas buenas y defectuosas (supervisado).

- Modelo de comparación: autoencoder convolucional propio, entrenado solo con piezas buenas (detección de anomalías).

- Pregunta central: en esta línea de producción, ¿conviene un modelo entrenado con ejemplos de defectos o uno que solo conoce cómo se ve una pieza buena?

- Métrica principal: F2-score (prioriza el recall de piezas defectuosas), acompañada de recall, precisión, AUC-ROC y average precision.

## Plan general

Las fechas son tentativas y se ajustan cuando la cátedra confirme las fechas de la Entrega 2 y de la entrega final. La semana 11 queda como margen.

| Fase | Qué se hace | Resultado | Avance de la cátedra | Semanas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Setup | Cuentas, repo, entorno reproducible, descarga del dataset y prueba de humo | Entorno listo para todo el equipo | — | S1 (21/09–27/09) |
| 1. Datos | Exploración, auditoría, split de validación, preprocesamiento y augmentation | Pipeline de datos y auditoría escrita | Práctica 3 | S1–S2 (hasta 04/10) |
| 2. Protocolo y baseline | Fijar cómo se evalúa todo y entrenar el baseline | Primeras métricas de referencia | Prácticas 4 y 5 | S3 (05/10–11/10) |
| 3. CNN | Transfer learning, experimento controlado y curvas de aprendizaje | CNN entrenada y experimento documentado | Prácticas 6, 7 y 8 → Entrega 2 | S4–S5 (12/10–25/10) |
| 4. Autoencoder | Entrenar solo con piezas buenas, score y mapa de anomalía | Segundo enfoque funcionando | — | S6–S7 (26/10–08/11) |
| 5. Evaluación final | Test oficial una sola vez, comparación, Grad-CAM y análisis de errores | Tabla comparativa y conclusiones | — | S8 (09/11–15/11) |
| 6. Demo | App en Gradio publicada en Hugging Face Spaces | Link para el CV y la presentación | — | S9 (16/11–22/11) |
| 7. Cierre | Informe, presentación y README de portfolio | Entrega final | Entrega final | S10 (23/11–29/11) + margen S11 |

### Reglas que atraviesan todo el plan

- El protocolo de evaluación se fija en la Fase 2 y no se cambia: todas las comparaciones se hacen con la misma vara.

- El test oficial se usa una sola vez, en la Fase 5: todas las decisiones (hiperparámetros, umbral, arquitectura) se toman con la validación. Si no, hay fuga de información.

- Un cambio por experimento: cada corrida modifica una sola cosa respecto de la anterior y queda registrada en W&B con su configuración.

- Cada fase deja algo escrito: el informe final se arma juntando los avances, no se escribe de cero en diciembre.

## Fase 0 · Setup

Semana 1 · unas 6 a 8 horas · Objetivo: que cualquiera del equipo pueda correr el proyecto desde cero.

### 0.1 Cuentas y accesos

- GitHub: repositorio privado (se hace público al final para el CV), con los 4 integrantes como colaboradores.

- Google Drive: carpeta compartida para el dataset, los splits y los checkpoints.

- Weights & Biases: equipo creado con la cuenta académica gratuita.

- Hugging Face: cuenta creada; se usa en la Fase 6.

### 0.2 Estructura del repositorio

- README.md, requirements.txt y .gitignore (que excluya data/, checkpoints/ y wandb/).

- configs/: un archivo YAML por experimento con sus hiperparámetros.

- scripts/download_data.py: descarga del dataset.

- src/inspectia/: data.py (dataset, splits, transforms), models.py (baseline, CNN, autoencoder), train.py, evaluate.py (métricas y umbral), utils.py (semilla, logging).

- notebooks/: uno por fase: 00_setup, 01_datos, 02_baseline, 03_cnn, 04_autoencoder, 05_evaluacion.

- docs/: avances de las prácticas y material del informe.

### 0.3 Entorno reproducible

- requirements.txt con versiones fijas. Colab ya trae PyTorch: se anota la versión que trae y no se reinstala, para evitar conflictos.

- Celda de arranque común para todos los notebooks: montar Drive, clonar el repo, instalar dependencias y hacer login en W&B.

- Función set_seed() que fija la semilla de random, numpy y torch.

### 0.4 Descarga del dataset

- Script idempotente: baja KolektorSDD2 a Drive una sola vez; si ya está, no lo vuelve a bajar.

- Chequeo de conteos: 2.331 imágenes en train y 1.004 en test. Si no coinciden, la descarga está mal.

### 0.5 Prueba de humo

- El notebook 00_setup carga un batch de imágenes y lo muestra, lo pasa por una ResNet18 en la GPU y registra una métrica de prueba en W&B.

### 0.6 Forma de trabajo

- Git: una rama por tarea y merge a main cuando funciona.

- Coordinación: un check-in corto por semana para repartir tareas.

### Entregables

- Repositorio con la estructura armada

- Dataset en Drive con los conteos verificados

- Notebook 00_setup funcionando

Criterio de fase terminada: cualquiera del equipo corre 00_setup de principio a fin sin errores.

Delegable: creación de cuentas y descarga del dataset. La estructura del repo y la prueba de humo, mejor que las haga quien lleve lo técnico.

## Fase 1 · Datos

Semanas 1 y 2 · Objetivo: conocer el dataset a fondo y dejar un pipeline de datos del que dependan todas las fases siguientes. Cubre la Práctica 3.

### 1.1 Exploración

- Conteos por split y clase: confirmar 2.085 buenas y 246 defectuosas en train, 894 y 110 en test.

- Formato de las imágenes: tamaños reales (¿todas miden aprox. 230 × 630 o varían?), cantidad de canales y rango de valores.

- Ejemplos visuales: una grilla de piezas buenas y otra de defectuosas con la máscara superpuesta.

- Tamaño de los defectos: área de cada máscara en píxeles y como porcentaje de la imagen. Este dato decide la resolución de entrada.

### 1.2 Auditoría de calidad

- Archivos corruptos o ilegibles.

- Duplicados: comparar hashes de las imágenes, sobre todo entre train y test.

- Consistencia etiqueta–máscara: toda defectuosa debe tener máscara no vacía y toda buena, máscara vacía.

- Iluminación: histogramas de brillo para detectar imágenes muy distintas del resto.

### 1.3 Split de validación

- Validación estratificada del train (aprox. 20%): unas 417 buenas y 49 defectuosas. El resto queda para entrenar.

- Semilla fija y splits guardados en CSV (train.csv, val.csv, test.csv) en Drive, para que todo el equipo use exactamente los mismos.

- El test oficial no se toca hasta la Fase 5.

### 1.4 Preprocesamiento

- Resolución de entrada: mantener la relación de aspecto vertical de las imágenes (por ejemplo, una medida cercana a 224 × 608, múltiplo de 32) y comprobar que los defectos más chicos siguen visibles después de redimensionar.

- Normalización con la media y el desvío de ImageNet, porque la ResNet18 viene preentrenada ahí.

### 1.5 Data augmentation (solo en train)

- Transformaciones seguras: flips horizontal y vertical, rotaciones chicas, variaciones de brillo y contraste.

- Evitar recortes agresivos que puedan dejar el defecto fuera de la imagen y convertir una pieza defectuosa en "buena".

### 1.6 Dataset y DataLoader

- Clase Dataset en src/inspectia/data.py que devuelve imagen, etiqueta y máscara, y lee los splits desde los CSV.

- Dejar preparado un WeightedRandomSampler para el desbalance; se decide si usarlo en la Fase 3.

### Entregables

- Notebook 01_datos con la exploración y las figuras

- CSV de splits en Drive

- data.py funcionando

- Avance de la Práctica 3 redactado con los datos reales

Criterio de fase terminada: el DataLoader entrega batches correctos de los tres splits y la auditoría está escrita.

Delegable: la exploración visual, la auditoría y la redacción del avance.

## Fase 2 · Protocolo de evaluación y baseline

Semana 3 · Objetivo: fijar cómo se mide todo el proyecto y tener la primera referencia. Cubre las Prácticas 4 y 5.

### 2.1 Protocolo de evaluación (evaluate.py)

- Métricas: F2-score (principal), recall y precisión de la clase defectuosa, AUC-ROC, average precision y matriz de confusión.

- Umbral: se elige en validación maximizando F2. Una vez elegido, queda fijo y se aplica tal cual al test en la Fase 5.

- Una sola función de evaluación que usan los tres modelos, para que la comparación sea justa.

### 2.2 Clasificador trivial

- Un modelo que dice siempre "OK". Obtiene cerca de 89% de accuracy y 0 de recall: sirve para mostrar en el informe por qué la accuracy engaña con este desbalance.

### 2.3 Extracción de features

- Pasar todas las imágenes por una ResNet18 preentrenada y congelada, y guardar el vector de 512 valores de la penúltima capa. Se calcula una sola vez y se guarda en Drive.

### 2.4 Baseline

- k-NN: con features estandarizadas; el valor de k se elige en validación.

- Regresión logística: con class_weight="balanced" para compensar el desbalance.

- Se queda el mejor de los dos como baseline oficial del proyecto.

### 2.5 Visualización (unidad 5)

- PCA a 2 dimensiones de las features, coloreado por clase. Muestra qué tan separables son las piezas defectuosas antes de entrenar nada.

### 2.6 Costos del error

- Redactar el costo de un falso positivo (pieza buena rechazada) y de un falso negativo (pieza defectuosa aprobada), y justificar por qué se prioriza el recall.

### Entregables

- evaluate.py con el protocolo

- Notebook 02_baseline

- Resultados del baseline en validación registrados en W&B

- Avances de las Prácticas 4 y 5

Criterio de fase terminada: el baseline tiene métricas en validación y el protocolo está congelado.

Delegable: la redacción de los avances y el gráfico de PCA.

## Fase 3 · Modelo principal: CNN

Semanas 4 y 5 · Objetivo: entrenar la CNN y documentar el experimento controlado. Cubre las Prácticas 6, 7 y 8, y cierra la Entrega 2.

### 3.1 CNN chica desde cero

- Dos o tres capas convolucionales con pooling y una salida. No se espera que gane: es el punto de comparación del experimento de la Práctica 7.

### 3.2 ResNet18 con transfer learning

- Cabeza nueva: reemplazar la última capa por una salida única, con pérdida BCEWithLogitsLoss.

- Etapa A: backbone congelado, se entrena solo la cabeza.

- Etapa B (fine-tuning): se descongela el último bloque (layer4) con un learning rate más bajo.

### 3.3 Manejo del desbalance

- Comparar pos_weight en la pérdida contra WeightedRandomSampler y quedarse con el que mejor F2 dé en validación.

### 3.4 Entrenamiento

- Punto de partida: AdamW, learning rate del orden de 1e-3 para la cabeza y 1e-4 para el fine-tuning, batch de 16 a 32.

- Early stopping según el F2 (o la average precision) en validación, guardando el mejor checkpoint en Drive.

- Búsqueda de hiperparámetros acotada: pocas combinaciones y bien registradas, no una grilla enorme.

### 3.5 Curvas de aprendizaje

- Pérdida de train y validación por época. Si la de train baja y la de validación sube, hay sobreajuste: es lo que pide la Práctica 8.

### 3.6 Experimento controlado (Práctica 7)

- Hipótesis: el fine-tuning de una red preentrenada supera a la CNN chica desde cero en F2, porque hay solo 246 defectuosas para aprender.

- Se cambia una sola variable y se registra el resultado antes y después.

### 3.7 Si el recall queda bajo

- Probar una resolución de entrada mayor, trabajar con parches de la imagen o reforzar el augmentation de las defectuosas.

### Entregables

- Notebook 03_cnn y configs de cada corrida

- Mejor checkpoint en Drive

- Curvas de aprendizaje

- Avances de las Prácticas 6, 7 y 8 y síntesis de la Entrega 2

Criterio de fase terminada: la CNN supera al baseline en F2 en validación, o está documentado por qué no.

Delegable: la síntesis de la Entrega 2 y los gráficos de curvas.

## Fase 4 · Modelo de comparación: autoencoder

Semanas 6 y 7 · Objetivo: tener el enfoque no supervisado funcionando con el mismo protocolo.

### 4.1 Arquitectura

- Autoencoder convolucional propio: encoder con convoluciones de stride 2 que achican la imagen, un cuello de botella y un decoder con convoluciones transpuestas que la reconstruye.

### 4.2 Entrenamiento

- Solo con las piezas buenas del train. Las defectuosas no se usan para entrenar este modelo.

- Pérdida: error cuadrático medio (MSE) entre la imagen original y la reconstruida.

### 4.3 Score de anomalía

- Mapa de anomalía: error de reconstrucción píxel por píxel, suavizado.

- Score de la imagen: el máximo o un percentil alto del mapa. Funciona mejor que el promedio con defectos chicos, que se "diluyen" en la media.

### 4.4 Umbral

- Se elige en validación con el mismo protocolo de la Fase 2. La validación tiene defectuosas, así que se puede calcular F2.

### 4.5 Mapa contra máscara real

- Comparar visualmente el mapa de anomalía con la máscara del defecto: ¿marca la zona correcta?

### 4.6 Riesgo conocido

- Si el autoencoder generaliza demasiado, reconstruye bien también los defectos y no los detecta. Se prueba achicar el cuello de botella. Si aun así no funciona, es un resultado válido que se documenta y se explica.

### Entregables

- Notebook 04_autoencoder

- Checkpoint del autoencoder

- Métricas en validación y ejemplos de mapas de anomalía

Criterio de fase terminada: el autoencoder tiene métricas en validación con el mismo protocolo que los otros dos modelos.

## Fase 5 · Evaluación final y análisis

Semana 8 · Objetivo: responder la pregunta central con evidencia.

### 5.1 Congelar todo

- Configuración, checkpoint y umbral de cada modelo quedan fijados con lo elegido en validación. Nada se modifica después de mirar el test.

### 5.2 Evaluación en el test oficial (una sola vez)

- Baseline, CNN y autoencoder sobre las 1.004 imágenes de test. Tabla comparativa con F2, recall, precisión, AUC-ROC y average precision.

### 5.3 Contexto con el paper de referencia

- Comparar con los resultados publicados por Božič, Tabernik y Skočaj (2021) sobre KolektorSDD2. El objetivo es ubicar los resultados, no competir con el estado del arte.

### 5.4 Explicabilidad

- Grad-CAM de la CNN y mapas de anomalía del autoencoder, contrastados con las máscaras reales.

### 5.5 Análisis de errores

- Revisar uno por uno los falsos negativos y falsos positivos, y agruparlos por causa: defecto muy chico, bajo contraste, iluminación, error de etiqueta.

### 5.6 Opcionales (según el tiempo)

- Clustering (unidad 5): PCA y K-Means o GMM sobre los embeddings de la CNN.

- anomalib (PatchCore): comparación con un método estado del arte.

- MVTec AD: probar el autoencoder en otro benchmark.

### 5.7 Conclusiones

- Responder la pregunta central y detallar las limitaciones: un solo producto, condiciones controladas, pocas defectuosas.

### Entregables

- Notebook 05_evaluacion

- Tabla comparativa final y figuras para el informe

- Análisis de errores escrito

Criterio de fase terminada: los tres modelos están evaluados en test y las conclusiones están redactadas.

## Fase 6 · Demo

Semana 9 · Objetivo: tener algo que se pueda mostrar en vivo y linkear en el CV.

### 6.1 Empaquetar el modelo

- Exportar los pesos del modelo final, el umbral y la función de preprocesamiento.

### 6.2 App en Gradio

- Se sube una imagen y devuelve el veredicto, el nivel de confianza y el Grad-CAM superpuesto.

- Incluir algunas imágenes de ejemplo del test para probarla sin tener que subir nada.

- Citar el dataset y su licencia en la app (CC BY-NC-SA 4.0, uso no comercial).

### 6.3 Publicación

- Deploy en Hugging Face Spaces, en la CPU gratuita. La ResNet18 corre sin problemas en CPU para una imagen a la vez.

- Probarla desde otro dispositivo y agregar el link al README.

### Entregables

- App publicada con link permanente

Criterio de fase terminada: la demo funciona desde un celular o una computadora ajena al equipo.

Delegable: toda la fase, una vez que el modelo final está listo.

## Fase 7 · Cierre

Semana 10, con la semana 11 de margen · Objetivo: entregar y dejar el proyecto listo para el portfolio.

### 7.1 Informe

- Se arma a partir de los avances: problema y usuario, datos, protocolo, baseline, CNN, autoencoder, experimentos, resultados, análisis de errores, limitaciones y trabajo futuro.

### 7.2 Presentación

- Orden sugerido: el problema, la demo en vivo, los resultados, las conclusiones.

### 7.3 README de portfolio

- Resumen del proyecto, tabla de resultados, capturas o GIF de la demo, instrucciones para reproducirlo y cita del dataset.

### 7.4 Publicar

- Limpiar los notebooks, hacer público el repositorio y agregar el proyecto al CV y a LinkedIn.

### Entregables

- Informe final

- Presentación

- Repositorio público con README

Criterio de fase terminada: la entrega final está hecha y el repositorio es público.

Delegable: el informe y la presentación, a partir de los avances de cada fase.

## Riesgos y planes B

| Riesgo | Señal | Plan B |
| --- | --- | --- |
| Colab corta la GPU o limita las horas | Sesiones que se cortan o no hay GPU disponible | Pasar a Kaggle Notebooks; guardar checkpoints seguido en Drive |
| La CNN no llega a buen recall | F2 bajo en validación después de la Fase 3 | Mayor resolución de entrada, trabajo con parches, más augmentation de defectuosas |
| El autoencoder no separa defectuosas de buenas | Scores parecidos para las dos clases | Achicar el cuello de botella; si no alcanza, documentarlo como resultado y sumar PatchCore |
| Atraso general | Una fase se pasa más de una semana | Recortar extras en este orden: MVTec AD, anomalib, clustering, demo mínima |
| Dependencia de una sola persona | El trabajo técnico se frena si vos no podés avanzar | Delegar desde el principio lo marcado como delegable en cada fase |

## Reparto sugerido

| Rol | Tareas |
| --- | --- |
| Técnico principal (Mati) | Estructura del repo, pipeline de datos, protocolo de evaluación, CNN, autoencoder y evaluación final |
| Datos y análisis | Exploración, auditoría, figuras, PCA y análisis de errores |
| Documentación | Avances de las prácticas, síntesis de la Entrega 2 e informe final |
| Demo y presentación | App en Gradio, publicación en Hugging Face y armado de la presentación |